서울시 공유 이동수단 재배치 예측 모델 구축

<작성자 : 조명환, 정선우, 정종혁, 김도현>

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: 서울시 공유 이동수단 재배치 예측 모델 구축

- 프로젝트 유형: 빅데이터 활용 분석 모델개발 프로젝트

- 추진배경:

  - 개인형 이동장치 (PM :Personal Mobility) 의 수요 대비 공급 불균형 문제

  - 민간 사업 활성화를 위한 수요 기반 데이터 제공

2. 프로젝트의 목적

- 서울시 공유 이동수단의 배치 효율성 제고

- 실수요 기반 재배치 모델 및 정책 시뮬레이션 구축

- 민간사업 진입 타당성 자료 확보 및 도시교통망의 효율화

3. 추진 전략 및 세부 목표

| 전략 | 세부 목표 |
| --- | --- |
| 데이터 기반 수요예측 | 장/단기 이용패턴 예측 모델 개발 |
| 실시간 정보 활용 | 유동인구 및 기상 등 실시간 정보 기반 초단기 예측 |
| 정책 실험 기반 확장성 확보 | 가상 PM 데이터 반영 및 정책 실험 가능 모델 설계 |

4. 프로젝트 추진 내용

4.1 예측 모델 설계 및 구현

- 1단계 모델 (중장기):

  - 대상: 2022~2024년 따릉이 이용 이력

  - 변수: 기온, 요일, 행정구역, 계절성 등

  - 알고리즘: LightGBM, LSTM, DNN 등

- 2단계 모델 (초단기):

  - 대상: 실시간 유동인구, 기상, 시간대

  - 특징: 자동 데이터 수집 코드 구현 (API 활용)

- 3단계 모델 (확장형):

  - 가상 PM 데이터를 결합해 PM 수요 및 결입 횟수 예측

  - 정책 시뮬레이션 수행 가능

4.2데이터 구축 및 수집

- 서울시 열린데이터 기반 따릉이 대여 이력

- 기상청 날씨 정보 및 자전거 도로 인프라

- 실시간 유동인구 API 연동

- 가상 PM 운영정보(시나리오 기반 설정)

5. 향후 일정 (안)

| 단계 | 일정 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | ~25.07.04 | 데이터 수집 및 전처리 완료 |
| 2단계 | ~25.07.18 | 예측 모델 1·2단계 개발 및 성능검증 |
| 3단계 | ~25.07.25 | 가상 PM 시나리오 설계 및 실험 적용 |
| 4단계 | ~25.08.01 | 결과 분석 및 기획서/발표자료 완성 |

6. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 실증 데이터 부족 | 시뮬레이션 기반 검증 및 장기 데이터 확보 추진 |
| 법적 제약 | 제도화 시점(2025년) 이전까지 가상 정책 실험 중심 운영 |
| 도로정보 불균형 | 향후 실측조사 병행 추진 계획 수립 |

7. 기대 효과 및 활용 방안

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 행정효율 향상 | 수요 기반 공유 이동수단 운영으로 시민 불편 해소 |
| 정책자료화 | 재배치 기준 정립 및 민간 사업 유치 근거 마련 |
| 데이터 기반 행정 | 스마트 시티 구현을 위한 도시데이터 기반 확립 |

8. 부록

가. 사용 알고리즘 소개 및 하이퍼파라미터 예시

나. 서울시 열린데이터 활용 목록

- 실시간 API 연동 코드 샘플

(본 기획서는 예측모델 기반 도시 모빌리티 정책 실험용으로 활용되며, 실제 도입을 위한 테스트베드로서의 기능을 포함합니다.)